РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

## Владимирской области

# от 29.05.2019                                                 г. Петушки                                                       № 1268

Об итогах отопительного периода 2018 - 2019 годов и о задачах по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

В целях подведения итогов отопительного периода 2018 - 2019 годов и для своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы Петушинского района,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить итоги отопительного периода  2018-2019 годов согласно приложению  №1.

- Признать работу руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства по подготовке и проведению отопительного периода 2018 - 2019 годов удовлетворительной.

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения по Нагорному, Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов согласно приложению № 2.

- Создать межведомственную комиссию при администрации Петушинского района по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства по Нагорному, Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям и социальной сферы  Петушинского района к работе в осенне-зимние периоды в составе согласно приложению № 3.

- Утвердить:

  - Положение о межведомственной комиссии при администрации Петушинского района по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства по Нагорному, Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям и социальной сферы  Петушинского района к работе в осенне-зимние периоды согласно приложению № 4.

  - Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению № 5.

6. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности:

6.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, указанных в приложении № 2.

6.2. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» обеспечить создание нормативных запасов жидкого, твердого топлива в теплогенерирующих организациях из расчета для твердого топлива на 45 суток, для жидкого топлива на 30 суток.

6.3. Своевременно производить расчеты с поставщиками за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

6.4. Обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.5. До 01.10.2019 года  обеспечить получение паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2019- 2020 годов.

6.6. Провести работу по обеспечению котельных и водозаборов оборудованием и устройствами для подключения резервного электро- и водоснабжения.

6.7. Обеспечить контроль за выполнением статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части организации учета используемых энергетических ресурсов объектов, подключенных к централизованным системам энергетических ресурсов.

7. Представлять в администрацию Петушинского района:

- отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов ежемесячно до 27 числа, в период с июня по 01.10.2019 согласно приложению № 6;

- информацию по форме статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочную ежемесячно до 25 числа, в период с июня по ноябрь 2019 года.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты Петушинского района» через единую дежурно-диспетчерскую службу района организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жилищно-коммунального хозяйства района во время прохождения отопительного периода.

9. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации Петушинского района», муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области, муниципальному казенному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района»:

9.1. Реализовать с 01.06.2019 года по 30.08.2019 года мероприятия по подготовке подведомственных муниципальных учреждений к отопительному периоду в соответствии с утвержденной программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район».

9.2. Комиссионную приемку готовности к отопительному периоду подведомственных муниципальных учреждений проводить с участием представителей тепло-, энерго- и водоснабжающих предприятий.

9.3. До 30.08.2019 года  обеспечить получение паспортов готовности подведомственных муниципальных учреждений к отопительному периоду 2019 - 2020 годов.

9.4. При отсутствии специалистов по обслуживанию объектов жизнеобеспечения подведомственных муниципальных учреждений заключить договоры по обслуживанию объектов жизнеобеспечения со специализированными организациями.

10. Управлению жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района:

10.1. Осуществлять  постоянный контроль:

- за объемами заготовки, расходования и остатками топливно- энергетических ресурсов;

- за подготовкой и проведением отопительного периода на объектах коммунального хозяйства Петушинского района.

10.2. Обеспечить своевременное введение данных в информационно-аналитическую систему «Топливно-энергетический баланс» в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 01.12.2014 № 575-р «Об информационно-аналитической системе ведения топливно-энергетического баланса Владимирской области».

10.3. Организовать работу по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения и приведению их в соответствие с требованиями к порядку разработки и утверждения указанных схем.

11. Постановление администрации Петушинского района  от 30.05.2018 № 1057 «Об итогах отопительного периода 2017 - 2018 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов» признать утратившими силу.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                                       С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

от  29.05.2019  №  1268

Итоги отопительного периода 2018 - 2019 годов

В соответствии с принятыми постановлениями во всех муниципальных образованиях Петушинского района отопительный период 2018-2019 гг. был начат своевременно:

- по социально значимым объектам (школы, детские сады, больницы) с 27.09.2018 г.;

- по жилищному фонду поэтапно с 27.09.2018 г. по 01.10.2018 г.

Подготовка к отопительному периоду 2018-2019 годов велась в соответствии с утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к предстоящему отопительному периоду.

На подготовку объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к отопительному периоду было израсходовано 83,7 млн. руб., что на 19,42 млн. руб. больше чем в прошлом году (64,28 млн. руб.).

На начало отопительного периода были созданы необходимые нормативные запасы жидкого и твердого топлива.

Отремонтированы и подготовлены к максимальной нагрузке тепловые сети, котельные, системы водоснабжения и другое оборудование. На начало отопительного периода готовность по всем объектам жилищно-коммунального хозяйства составила 100%.

09.11.2018 г. получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 г. муниципального образования  «Петушинский район».

Основные мероприятия, которые были проведены в 2018 г.:

- строительство 3  котельных: пос. Введенский, д. Старые Петушки (СМО), школа с. Марково;

- строительство тепловых сетей в г.Покров по ул. Пролетарская, ул. Карла Либкнехта, ул. III-Интернационала - 5,3 км;

- замена около 9,5 км ветхих тепловых сетей;

- установка насосных преобразователей на дымососы, насосы ГВС и отопления на котельной пос. Вольгинский;

- капитальный ремонт водогрейного котлоагрегата ДКВР 6.5/13 в котельной № 1 г.Покров и котла ДКВР 10/13 № 3 в котельной № 3 г.Покров.

В 2018 -2019 г. г. в рамках областной программы энергосбережения осуществлено строительство блочно-модульной газовой котельной взамен  котельной АО «ПЗСК» г. Петушки и строительство блочно-модульной газовой  котельной в Костерево-1 взамен мазутной котельной военной части.

При вхождении в отопительный период и при его прохождении возникали проблемы в работе котельной военной части Костерево-1, котельной пос. Городищи и проблемы  с запуском котельной ООО «Виктория» г. Петушки.

Также в связи с высоким износом тепловых сетей в процессе пуско-наладочных работ возникали перебои в теплоснабжении в связи с возникновением утечек на теплотрассах г. Покров по улицам: Пролетарская, III-го Интернационала, Карла Либкнехта, Советская, Больничный проезд, Герасимова.

За всё время прохождения отопительного периода 2018-2019 гг. поступило 3 обращения граждан по вопросу некачественного предоставления услуги отопления.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Петушинского района действовало 7 аварийно-ремонтных бригад штатной численностью 32 человека с автомобильной и специальной техникой в количестве 16 единиц. Технологические сбои, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно в нормативные сроки.

Все нештатные ситуации устранялись своевременно и в нормативные сроки.

В соответствии с  принятыми постановлениями отопительный период 2018-2019 гг. на территориях  муниципальных образований Петушинского района был завершен в период с 23.04.2019 г по 25.04.2019 г.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Петушинского района

от  29.05.2019  №  1268

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения по Нагорному, Петушинскому и Пекшинскому сельским поселениям к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ориентировочная, стоимость (тыс. руб.) | ответствен-ный за выполнение | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал Петушинского района» |
| Пекшинское сельское поселение |
| 1 | Замена участка сети холодного водоснабжения: - в д.Пекша ул.Школьная, ул.Гаражная, ул.Садовая; - д. Анкудиново | июнь-август | 175 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 2 | Текущий ремонт водопроводных колодцев 15 штук | июнь-сентябрь | 100 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 3 | Текущий ремонт канализационных колодцев 15 штук | июнь-сентябрь | 100 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 4 | Замена канализационной сети пос.Труд | июль | 170 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| Петушинское сельское поселение |
| 5 | Замена участка сети холодного водоснабжения в д.Воспушка | июнь-август | 120 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 6 | Текущий ремонт водопроводных колодцев 15 штук | июнь-сентябрь | 100 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 7 | Текущий ремонт канализационных колодцев 15 штук | июнь-сентябрь | 100 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| 8 | Замена канализационной сети д.Воспушка | июль | 170 | Усманов Р.М. | Средства предприятия |
| Итого по МУП «Водоканал Петушинского района»: |  | 1 035,00 |  |  |
| ООО «Водоканал г. Покров» |
| Нагорное сельское поселение |
| 9 | Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин №1. пос. Санинский ДОК, д. Воскресенье | июнь-сентябрь | 50,017 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| 10 | Текущий ремонт сетей водоснабжения, вводов в здание, водопроводных колодцев | июнь-сентябрь | 27,983 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев пос. Нагорный -5 шт. | июнь-сентябрь | 72,69 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| 12 | Текущий ремонт канализационных колодцев 2 шт. | июнь-сентябрь | 14,03 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| 13 | Капитальный ремонт сети канализации 120 м Д100 мм по ул. Полевая, д. Головино | июнь-сентябрь | 119,39 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| 14 | Текущий ремонт сетей водоотведения (20 п.м.), здания КНС | июнь-сентябрь | 29,327 | Щербаков С.Ю. | Средства предприятия |
| Итого по ООО «Водоканал г. Покров» |  | 313,437 |  |  |
| ООО «Владимиртеплогаз» |
| Котельная д. Новое Аннино |
| 15 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июнь | 6,0 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 16 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 2,3 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 17 | Ремонт запорной арматуры | май | 27,6 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 18 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | май | 6,115 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 19 | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки | май-август | 21,693 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| Котельная д. Воспушка |
| 20 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | май-август | 3,78 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 21 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 1,581 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 22 | Ремонт запорной арматуры | июнь | 12,272 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 23 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | июнь | 0,387 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Котельная д. Костино школа |
| 24 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июнь | 0,063 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 25 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 26 | Ремонт запорной арматуры | июнь | 2,551 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 27 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | май | 0,452 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Котельная СМО д. Старые Петушки |
| 28 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | июнь | 1,613 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 29 | Ремонт трубопроводов котельной | август | 1,581 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 30 | Ремонт запорной арматуры | август | 8,5 | Зубрик А.В. | Средства предприятия |
| 31 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | май | 2,332 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 32 | Замена изоляции от У-6 в районе Скорой помощи до У-12 в районе общежития и до ввода в Магазин | июнь-июль | 152,18 | Кожевников А.В. | Средства предприятия |
| Котельная д. Санино (школа) |
| 33 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,063 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 34 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 35 | Ремонт запорной арматуры | июнь | 1,752 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 36 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | июль | 0,77 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Котельная п. Сосновый Бор |
| 37 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июнь | 0,126 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 38 | Ремонт трубопроводов котельной | июль | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 39 | Ремонт запорной арматуры | июль | 16,252 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 40 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | июнь | 13,808 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 41 | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки | май-август | 14,462 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| Котельная д.Головино |
| 42 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июнь | 0,126 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 43 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 5,922 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 44 | Ремонт запорной арматуры | май | 56,583 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 45 | Ремонт элетрооборудования и КиПА | июль-сентябрь | 15,207 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Котельная пос. Нагорный |
| 46 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | июль | 13,546 | Туртыгин Д.А. | Средства предприятия |
| 47 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июнь | 13,543 | Туртыгин Д.А. | Средства предприятия |
| 48 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 57,497 | Туртыгин Д.А. | Средства предприятия |
| 49 | Ремонт запорной арматуры | август | 138,229 | Туртыгин Д.А. | Средства предприятия |
| 50 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | июль | 31,634 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 51 | Капитальный ремонт фильтра ХВО I и II ступени | июнь | 36,750 | Туртыгин Д.А. | Средства предприятия |
| Котельная д. Глубоково |
| 52 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,126 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 53 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 54 | Ремонт запорной арматуры | июль | 8,85 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| Котельная д. Санино (ЖКХ) |
| 55 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,063 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 56 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 57 | Ремонт запорной арматуры | май | 10,602 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 58 | Ремонт элетро оборудования и КиПА | май | 0,84 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Котельная д. Марково |
| 59 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июль | 8,85 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| 60 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | 1,266 | Фокина Л.В. | Средства предприятия |
| Теплогенераторная с.Андреевское (ГВС дома №17) |
| 61 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,126 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК с.Андреевское |
| 62 | Ремонт электрооборудования и КиПА | сентябрь | 0,809 | Борисюк В.Я. | Средства предприятия |
| 63 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,126 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 64 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 65 | Ремонт запорной арматуры | июль | 4,399 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК п.Труд №1, ул.Советская, д. 7а |
| 66 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | май | 1,554 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 67 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 1,26 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 68 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 69 | Ремонт запорной арматуры | июль | 2,823 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 70 | Ремонт электрооборудования и КиПА | сентябрь | 2,877 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 71 | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки | май-август | 36,946 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 72 | Замена и ремонт участков тепловой сети отопления от северной стороны дороги в районе здания котельной до ввода в здание детского сада №14 по ул. Советская | июнь-июль | 141,311 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК п.Труд №2, ул.Нагорная, д. 2 |
| 73 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,063 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК п.Труд №4, ул.Нагорная, д. 4а |
| 74 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,063 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК д.Пекша |
| 75 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 2,373 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 76 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 77 | Ремонт запорной арматуры | июль | 2,823 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 78 | Ремонт электрооборудования и КиПА | сентябрь | 9,825 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 79 | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки | май-август | 7,560 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 80 | Замена и ремонт участка тепловой сети отопления от ТК в районе дома №1 по ул. Совхозная до ТК в районе дома №2 по ул. Совхозная | июль -август | 200,146 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| котельная п. Липна, ул. Дачная |
| 81 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | май | 0,063 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 82 | Ремонт трубопроводов котельной | май | 1,266 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 83 | Ремонт запорной арматуры | июль | 2,823 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 84 | Ремонт электрооборудования и КиПА | сентябрь | 5,790 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 85 | Замена изоляции от узла в районе южной стороны дома №4 до опуска в районе северо-восточной стороны дома №6 | июль | 88,236 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| котельная п. Сушнево-1 |
| 86 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | август | 0,063 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 87 | Ремонт трубопроводов котельной | май-август | 1,266 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 88 | Ремонт запорной арматуры | июнь | 2,823 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 89 | Ремонт электрооборудования и КиПА | май-август | 0,09 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| 90 | Замена и ремонт участков тепловой сети отопления от ТК-3 в районе дома №2 по ул. Центральная до ТК-10 в районе дома №3 по ул. Зеленая | июнь-июль | 163,65 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| 91 | Замена изоляции от ТК-1 в район здания котельной до ТК-3 в районе дома №2 по ул. Центральная | июль-август | 88,239 | Тонаявин В.В. | Средства предприятия |
| БМК п. Сушнево-2 |
| 92 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | июль | 0,063 | Борисюк В.Я. | Средства предприятия |
| 93 | Ремонт трубопроводов котельной | июль | 1,266 | Борисюк В.Я. | Средства предприятия |
| 94 | Ремонт запорной арматуры | август | 2,823 | Борисюк В.Я. | Средства предприятия |
| 95 | Ремонт электрооборудования и КиПА | август | 0,09 | Толмачёв С.В. | Средства предприятия |
| Итого по ООО «Владимитеплогаз»: |  | 1 481,647 |  |  |
| РЦ ИТАР-ТАСС |
| Котельная |
| 96 | Текущий ремонт оборудования котельной, ГРУ | июнь | 205 | Толмачев Н.П. | Средства предприятия |
| 97 | Проверка приборов безопасности и контроля котельной | июнь | 63,17 | Толмачев Н.П. Бурнакин Н.В. | Средства предприятия |
| 98 | Ремонт обмуровки 2-х котлов ДКВР 4/13 | июнь | 22,1 | Толмачев Н.П. | Средства предприятия |
| 99 | Проведение электроизмерительных работ на дымовой трубе котельной | май | 5,9 | Толмачев Н.П. | Средства предприятия |
|  | Проведение технического обследования дымовой трубы и газоходов котельной | сентябрь | 31 | Щелконогов В.В. Толмачев Н.П. | Средства предприятия |
| 100 | Заключение договоров на обслуживание котлов ДКВР-4/13 и установок ЭХЗ подземных сетей и сооружений, приборов котельной, осуществление контроля качества сжигания топлива в водогрейных котлах в котельной | январь | 212,45 | Щелконогов В.В. Толмачев Н.П. | Средства предприятия |
| Тепловые сети |
| 101 | Проведение гидравлического испытания теплотрассы | июнь | - | Бурнакин Н.В. | Средства предприятия |
| 102 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | июнь | 30,0 | Бурнакин Н.В. | Средства предприятия |
| ВКХ |
| 103 | Промывка центральной канализационной системы | июль - сентябрь | - | Бурнакин Н.В. | Средства предприятия |
| Итого по РЦ ИТАР ТАСС |  | 569,62 |  |  |
| Всего: |  | 3 399,704 |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Петушинского района от 29.05.2019 № 1268 |
| --- | --- |

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО НАГОРНОМУ, ПЕКШИНСКОМУ, ПЕТУШИНСКОМУ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ

| Курбатов Александр Владимирович | - | первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Тимофеева Валентина Александровна | - | начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов, заместитель председателя комиссии; |
| Гнусарева Ольга Игоревна | - | главный специалист управления жизнеобеспечения, цен и тарифов, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Абрамов Сергей Владимирович | - | директор Петушинского филиала общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию); |
| Агапов Сергей Михайлович | - | глава администрации города Петушки (по согласованию); |
| Ботков Алексей Николаевич | - | государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области (по согласованию); |
| Гаранин Виталий Владимирович | - | глава администрации поселка Вольгинский (по согласованию); |
| Долгих Владимир Александрович | - | государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Владимирской области (по согласованию); |
| Зямбаева Любовь Михайловна | - | председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области; |
| Копылова Ольга Ивановна | - | глава администрации Нагорного сельского поселения (по согласованию); |
| Коробко Елена Валентиновна | - | начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации Петушинского района»; |
| Котров Олег Владимирович | - | глава администрации города Покров (по согласованию); |
| Красилов Владимир Федерович | - | директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Петушинского района»; |
| Курочка Павел Владимирович |  | исполняющий обязанности главы администрации Петушинского сельского поселения (по согласованию); |
| Метлин Павел Евгеньевич | - | председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района»; |
| Перегудова Татьяна Ивановна | - | глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию); |
| Проскурин Владимир Михайлович | - | глава администрации города Костерево (по согласованию); |
| Тарасов Юрий Валентинович | - | государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области (по согласованию); |
| Шутихин Юрий Алексеевич | - | государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и теплоэнергетическому надзору (по согласованию); |
| Юрьев Сергей Анатольевич | - | государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью (по согласованию). |

# Приложение № 4

к постановлению администрации

Петушинского района

от  29.05.2019  №  1268

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО НАГОРНОМУ, ПЕКШИНСКОМУ, ПЕТУШИНСКОМУ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ

## 1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия при администрации Петушинского района по подготовке  объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Петушинском районе к работе в осенне-зимние периоды (далее - комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации Петушинского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Петушинского района, а также настоящим Положением.

## 2. Задачи и функции комиссии

2.1. Координация деятельности администрации Петушинского района и организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района, организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

2.2. Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском районе в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском районе к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском районе и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.5. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

## 3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района, который руководит ее деятельностью.

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся:

-  в период подготовки к предстоящему отопительному периоду - не реже 1 раза в месяц;

-  в период прохождения отопительного периода  – по решению председателя комиссии.

3.4. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, органов местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района.

3.5. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии - заместителем председателя комиссии.

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района.

# Приложение № 5

к постановлению администрации

Петушинского района

от  29.05.2019  №  1268

ПРОГРАММА

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район»

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа межведомственной комиссии при администрации Петушинского района по подготовке  объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Петушинском районе к работе в осенне-зимние периоды (далее - комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | С 16.09.2019 по 27.09.2019 | Приложение 2 к Программе |
| 2. | Потребители тепловой энергии | 53 | С 01.08.2019 по 30.08.2019 | Приложение 2 к Программе |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно Приложению № 2 к Программе.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов согласно  приложению № 3 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 1 октября 2019 года.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 13 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

|  | Приложение № 1 к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район» |
| --- | --- |

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | ООО «Владимиртеплогаз» |
| 1.2. | РЦ «ИТАР- ТАСС» |
| 2. | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аннинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вольгинская средняя общеобразовательная школа Петушинского района Владимирской области |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Городищи» Петушинского района Владимирской области |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костерёвская средняя общеобразовательная школа № 1 Петушинского района Владимирской области |
| 2.5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костерёвская средняя общеобразовательная школа № 2» Петушинского района Владимирской области |
| 2.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костеревская средняя общеобразовательная школа № 3 Петушинского района Владимирской области |
| 2.7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Петушки Владимирской области |
| 2.8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Петушки имени Анания Герасимовича Манько |
| 2.9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Петушки» Владимирской области |
| 2.10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Петушки Петушинского района Владимирской области |
| 2.11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров |
| 2.12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покров |
| 2.13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа» г. Покров |
| 2.14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пекшинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воспушинская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глубоковская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марковская основная общеобразовательная школа Петушинского района Владимирской области |
| 2.19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костинская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области |
| 2.20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Липенская основная общеобразовательная школа Петушинского района Владимирской области |
| 2.21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» г. Петушки |
| 2.22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» г. Петушки |
| 2.23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» г. Петушки |
| 2.24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 18» г. Петушки |
| 2.25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 г. Петушки» |
| 2.26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Петушки |
| 2.27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Костерёво |
| 2.28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» г. Костерево |
| 2.29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» г. Костерёво-1 |
| 2.30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» г. Покров |
| 2.31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» г. Покров |
| 2.32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей г. Покров |
| 2.33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Покров |
| 2.34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Солнышко» г. Покров |
| 2.35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 42» пос. Вольгинский |
| 2.36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 43» пос. Вольгинский |
| 2.37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» п. Труд |
| 2.38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» п. Санинского ДОКа |
| 2.39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» п. Нагорный |
| 2.40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Колосок» |
| 2.41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Ручеёк» пос. Городищи Петушинского района Владимирской области |
| 2.42. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Петушинского района |
| 2.43. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Покров» |
| 2.44. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Городищи» Петушинского района Владимирской области |
| 2.45. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево» Петушинского района Владимирской области |
| 2.46. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Петушки» Петушинского района Владимирской области |
| 2.47. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Вольгинский» Петушинского района Владимирской области |
| 2.48. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Покров» |
| 2.49. | Муниципальное бюджетное учреждение «Петушинский районный Дом культуры» Владимирской области |
| 2.50. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района» (г. Петушки, ул. Строителей, д. 12) |
| 2.51. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района» (Детский литературно-эстетический центр, г. Петушки, ул. Московская, д. 10) |
| 2.52. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района» (д. Головино, ул. Полевая, д. 7) |
| 2.53. | Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо» Петушинского района Владимирской области |
| 2.54. | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» Петушинского района Владимирской области |

|  | Приложение № 2 к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район» |
| --- | --- |

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

12) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

13) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими   ресурсами для   осуществления надлежащей    эксплуатации   теплопотребляющих установок.

Приложение № 3

к программе по проведению проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Петушинский район»

Акт проверки готовности к отопительному периоду ______\_____гг.

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |
| в соответствии с постановлением проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду от | " |  | " |  | 20 |  | г., | утвержденному |
|  | , |
| (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) |
| с | " |  | " |  | 20 |  | г. | по | " |  | " |  | 20 |  | г. | в соответствии |
| с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела |
| проверку готовности к отопительному периоду |  |
| (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия |
| установила: |  | . |
|  | (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду: |  |
|  | . |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____\____гг.* |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения |

Приложение № 4

к программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии муниципального

образования «Петушинский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации Петушинского района от 29.05.2019 № 1268 |
| --- | --- |

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

# жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов

______________________________________________________

(наименование предприятия)

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид выполненных работ | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________                                             _____________________             __________________

должность                                                                                    подпись                                                   Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О. исполнителя,

тел.