**План-график работ**

**по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петушинского района в 2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Сроки выполнения работ** |
| *Администрация Петушинского района* |
| ул. Красноармейская г. Петушки | Работы выполнены |
| Проезд по д. Горушка (от км 0+900 до км 1+570) | До 15.08.2023 |
| ул. Тракторная (от д. 50 до д. 45а) д. Старые Петушки | До 15.07.2023 |
| ул. Северная (от км 0+000 до км 0+600) д. Костино | До 15.07.2023 |
| ул. Погодина д. Кибирево | До 15.07.2023 |
| ул. Лесная (от д. 1 до д. 23) д. Санино | Работы выполнены |
| ул. Луговая (от км 0+000 до км 0+650) д. Глубоково | Работы выполнены |
| ул. Полевая д. Глубоково | Работы выполнены |
| ул. Советская д. Барсково | До 01.07.2023 |
| ул. Победы д. Барсково | До 01.07.2023 |
| ул. Лесная д. Барсково | До 01.07.2023 |
| ул. Зеленая (от д. 16 по ул. Центральная до д. 15 по ул. Зеленая) д. Молодино | До 01.07.2023 |
| Проезд по д. Кукушкино | До 15.07.2023 |
| ул. Железнодорожная п. Болдино | До 15.08.2023 |
| Проезд по д. Мышлино | До 15.08.2023 |
| ул. Мира (от км 0+000 до км 0+500) п. Болдино | До 15.07.2023 |
| Проезд по д. Черкасово (от д. 58 до д. 15) | До 15.08.2023 |
| ул. Центральная (от д. 12 до д. 54) д. Анкудиново | До 15.08.2023 |
| *Администрация г. Петушки* |
| ул. Комсомольская (от д. 2 до ул. Южная)  | Работы выполнены |
| ул. Восточная (от д. 1 до д. 45) | До 20.06.2023 |
| ул. Солнечная (от ул. Западная до д. 27) | Работы выполнены |
| ул. Железнодорожная (от д. 1 до ул. Пушкина) | До 20.06.2023 |
| ул. Победы  | До 20.06.2023 |
| Проезд № 26 (от д. 15 ул. Пушкина до д. 3а ул. Озерная) | До 20.06.2023 |
| ул. Совхозная (от д. 1 до д. 1а ул. Лесная) | Работы выполнены |
| Проезд № 28 | До 20.06.2023 |
| ул. Садовая (от д. № 1 до д. № 13) | До 20.06.2023 |
| ул. Свободы (от ул. Красная до ул. Рабочая) | Работы выполнены |
| ул. Космонавтов  | Работы выполнены |
| ул. Горького (от Спортивного проезда до Проезда № 26) | Работы выполнены |
| Проезд №5 | До 25.08.2023 |
| ул. Южная (от ул. Восточная до д. 5 ул. Южная) | До 25.08.2023 |
| *Администрация г. Покров* |
| ул. Кольцевая (от дома 12 до а/д по ул. Ямбургская) | Работы выполнены |
| ул. Пожарный проезд (от а/д по ул. III-Интернационала до дома 3 по ул. Спортивный проезд) | Работы выполнены |
|  ул. Карла Либкнехта (от а/д по ул. Октябрьская до а/д по ул. Быкова) | Работы выполнены |
| ул. Советская (от а/д по ул. Герасимова до дома 40 по ул. Советская) | Работы выполнены |
| *Администрация г. Костерево* |
| ул. Школьная (от д. 23 ул. Красноармейская до д. 19 ул. Школьная и от д. 8 ул. Школьная до д. 12 ул. Школьная, Проезда № 1) | До 13.06.2023 |
| *Администрация пос. Вольгинский* |
| ул. Новосеменковская (от д. 9 до д. 22) | До 18.07.2023 |
| *Администрация пос. Городищи* |
| ул. Моисеенко от д. 1а до д. 8, тротуар на участках от д. 1а до д. 3а (правая сторона), от д. 3а до д. 8 (левая сторона) | Работы выполнены |