**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА**

**Владимирской области**

**от 25.10.2021 г. Петушки № 1698**

*Об утверждении муниципальной программы*

*«Развитие газификации и догазификации*

*Петушинского района»*

Руководствуясь [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»](https://docs.cntd.ru/document/420374752), [Уставом](consultantplus://offline/ref=C0C7154FF6127AD7DD151CA0D3768215B092E4FDD53B0D34B2DCD65DA0D27E469F3E3E7B60BD2E2D3680A77Co9G) муниципального образования «Петушинский район», постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную [программу](file:///C:\Users\Тутубалина\Documents\My%20Received%20Files\Березкина%20Е.А\Постановление%20об%20утверждении%20программы%20газификации.docx#P29) «Развитие газификации и догазификации Петушинского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

от 25.10.2021 № 1698

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ДОГАЗИФИКАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие газификации и догазификации Петушинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие газификации и догазификации Петушинского района» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | 1. [Указ](consultantplus://offline/ref=0AF92E37B9F921D3553214DA856B81DA6A4760A9A9A66706A08522CC1E5E448EC0E60A5D47AD8B057AE6348BDBR7eBN) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной [программы](consultantplus://offline/ref=0AF92E37B9F921D3553214DA856B81DA6A4567ADABA26706A08522CC1E5E448ED2E6525147AB95047BF362DA9E278577CFD96787D048093ERBe2N) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  3. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р.  4. Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 № 33-рг «об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021 – 2025 годы».  5. Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14 «Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года».  6. Распоряжение администрации Петушинского района от 27.09.2021 № 44-р «О разработке проекта муниципальной программы «Развитие газификации и догазификации Петушинского района»». |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | АО «Газпром газораспределение Владимир» |
| Цель программы | Повышение уровня газификации Петушинского района, улучшение бытовых условий жизни населения района. |
| Задачи программы | Строительство (реконструкция) газовых сетей.  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладений и квартир).  Создание условий для формирования инвестиционной привлекательности района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Получение 7 положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию газопроводов высокого давления, среднего и низкого давления и газопроводов вводов.  Строительство, реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов протяженностью 53,08 км. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы: 145737,74 тыс. руб., в том числе:   * областной бюджет – 80052,8372 тыс. руб.; * районный бюджет– 22584,9028 тыс. руб.; * внебюджетные источники – 43100,0 тыс. руб.   Из них по годам реализации:  2022 год – 78867,74 тыс. руб., в том числе:   * областной бюджет – 55744,8372 тыс. руб.; * районный бюджет– 15722,9028 тыс. руб.; * внебюджетные источники – 7400,0 тыс. руб.   2023 год – 61970,0 тыс. руб., в том числе:   * областной бюджет – 24308,0 тыс. руб.; * районный бюджет– 6862,0 тыс. руб.; * внебюджетные источники – 30800,0 тыс. руб.   2024 год – 4 900,00 тыс. руб., в том числе:   * областной бюджет – 0,00 тыс. руб.; * районный бюджет– 0,00 тыс. руб.; * внебюджетные источники – 4900,0 тыс. руб.   Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджетов на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы к 2024 году позволит достигнуть в целом по району следующих результатов:  1. Газификация природным газом:  - 13 населенных пунктов;  2. Достижение к 2024 году уровня газификации сельских поселений Петушинского района природным газом –50,9%. |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

По состоянию на 01.01.2021 года уровень газификации по Петушинскому району составил 42,6 %.

Из 155 сельских населенных пунктов, всего газифицировано 66, не газифицированных – 89.

Протяженность газовых сетей составляет 576 км, установлено 30 газораспределительных пунктов (ГРП), 200 шкафных регуляторных пунктов (ШРП).

За период с 2015 в районе построено 90 км газопроводов, в том числе высокого давления – 35 км, низкого давления – 55 км, а также 25 ШРП (ГРП). Газифицировано дополнительно 12 сельских населенных пунктов, 6 садовых и дачных товариществ.

В 2021 году АО «Газпром газораспределение Владимир» планируется строительство газопровода высокого давления в д. Липна и врезка в построенный в 2020 году, силами района распределительные газопроводы.

В 2020-2021 при участии денежных средств жителей разработаны проектно-сметные документации на распределительные газопроводы для газификации деревень Болдино, Кукушкино, поселка Болдино. Строительство объектов планируется в 2022 и последующих годах. В 2021 году аналогичным образом ведется работа по разработке проектно-сметной документации на газификацию ул. Северная, д. Иваново.

Газификация осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации, разработанной АО «Газпром промгаз».

Строительство межпоселковых газопроводов на территории области осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области, финансируемой АО «Газпром газораспределение Владимир».

Вместе с тем Президентом Российской Федерации поручено предусмотреть меры по увеличению темпов газификации и поэтапному ее завершению к 2030 году, в связи с чем, существует потребность для внедрения дополнительных источников финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов.

1. **Приоритеты, цели и задачи программы**

Приоритеты государственной политики в сфере газификации Петушинского района определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными [Указом](consultantplus://offline/ref=ED60DE01BEAA6DB097A3C240AD462D09F113098440E489628D2E3246F285523D5DB46AD6695A01A22D2D53000Du8c2N) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [Постановлением](consultantplus://offline/ref=ED60DE01BEAA6DB097A3C240AD462D09F1110E8042E089628D2E3246F285523D5DB46AD6695A01A22D2D53000Du8c2N) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=ED60DE01BEAA6DB097A3DC4DBB2A7303F018548943E68A3CD0793411ADD554680FF4348F2A1812A325365002088090B1686763C1B3C873B3AAC11BF3uEcBN) социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14.

Запланированные мероприятия программы полностью отвечают основным задачам социально-экономического развития Петушинского района до 2030 года - создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий.

Основная цель программы – повышение уровня газификации Петушинского района, улучшение бытовых условий жизни населения района.

Задачами данной программы являются:

1. Строительство (реконструкция) газовых сетей;
2. Газификация природным газом жилищного фонда (домовладений и квартир);
3. Создание условий для формирования инвестиционной привлекательности района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.
4. **Целевые показатели (индикаторы)**

Целевыми показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач программы являются получение положительных заключений государственной экспертизы и протяженность построенных (реконструированных) газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов-вводов, а именно:

- получение 7 положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию газопроводов высокого давления, среднего и низкого давления и газопроводов вводов;

- строительство, реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов протяженностью 53,08 км.

[Сведения](#P2286) об индикаторах и показателях программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Характеристика основных мероприятий программы**

Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни населения Петушинского района, дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства, хозяйственное развитие, привлечение инвестиций, укрепление энергетической безопасности района, улучшение экологической обстановки и безопасную и бесперебойную поставку природного газа конечному потребителю.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Реализация программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, а также привлечением внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Ресурсное [обеспечение](#P3360) программы отражено в приложении № 2 к программе.

**6. Прогноз конечных результатов реализации программы**

В результате реализации программы планируется:

- газификация природным газом 13 населенных пунктов;

- достижение к 2024 году уровня газификации сельских поселений Петушинского района природным газом –50,9%.

**7. Анализ рисков реализации программы**

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие газификации и догазификации Петушинского района»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица  измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | ИТОГО |
| Базовый год (отчетный)  2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие газификации и догазификации Петушинского района» | | | | | | |
| 1. Получение положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию газопроводов высокого давления, среднего и низкого давления, и газопроводов вводов | Ед. | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 |
|  | | | | | | |
| 2. Строительство, реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов протяженностью | км | 30,77 | 30,77 | 19,41 | 2,9 | 53,08 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие газификации и догазификации Петушинского района»

Перечень

основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 7 ед. |
| 1.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в п. Сушнево-2 Петушинского района (1,51 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.2 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов пос. Сушнево-1 (4,0 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.3 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов в пос. Клязьменский (7,0 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.4 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации улиц Заречная, Северная, Спортивная, Спасская д.Костино Петушинского района (4,6 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.5 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Красный Луч (2,9 км) | УЖЦТ | 2023 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.6 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Старое Семенково Петушинского района (2,3 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 1.7 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов вд. Воскресенье, д. Желудьево, д. Гостец (15,0 км) | УЖЦТ | 2022 | 2024 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | 1 ед. |
| 2 | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 53,08 км |
| 2.1 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Болдино Петушинского района (3,59 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 3,59 км |
| 2.2 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в пос. Болдино Петушинского района (4,94 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 4,94 км |
| 2.3 | Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Кукушкино Петушинского района (4,6 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 4,6 км |
| 2.4 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Иваново Петушинского района (2,64 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 2,64 км |
| 2.5 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в п. Сушнево-2 Петушинского района (1,51 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 1,51 км |
| 2.6 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов пос. Сушнево-1 (4,0 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 4,0 км |
| 2.7 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов в пос. Клязьменский (7,0 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 7,0 км |
| 2.8 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации улиц Заречная, Северная, Спортивная, Спасская д.Костино Петушинского района (4,6 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 4,6 км |
| 2.9 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Красный Луч (2,9 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 2,9 км |
| 2.10 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Старое Семенково Петушинского района (2,3 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 2,3 км |
| 2.11 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов вд. Воскресенье, д. Желудьево, д. Гостец (15,0 км) | УЖЦТ  АО «Газпром газораспределение Владимир» | 2022 | 2024 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | 15,0 км |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие газификации и догазификации Петушинского района»

Ресурсное обеспечение реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных  мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Итого  2022-2024  годы |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов | | | | | | |
| 1.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в п. Сушнево-2 Петушинского района (1,51 км) | Всего | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1170,0 |  |  | 1170,0 |
| Местный бюджет | 330,0 |  |  | 330,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов пос. Сушнево-1 (4,0 км) | Всего | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2730,0 |  |  | 2730,0 |
| Местный бюджет | 770,0 |  |  | 770,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов в пос. Клязьменский (7,0 км) | Всего | 4300,0 |  |  | 4300,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3354,0 |  |  | 3354,0 |
| Местный бюджет | 946,0 |  |  | 946,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.4 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации улиц Заречная, Северная, Спортивная, Спасская д.Костино Петушинского района (4,6 км) | Всего | 3800,0 |  |  | 3800,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2964,0 |  |  | 2964,0 |
| Местный бюджет | 836,0 |  |  | 836,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.5 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Красный Луч (2,9 км) | Всего |  | 2500,0 |  | 2500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1950,0 |  | 1950,0 |
| Местный бюджет |  | 550,0 |  | 550,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.6 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Старое Семенково Петушинского района (2,3 км) | Всего | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2340,0 |  |  | 2340,0 |
| Местный бюджет | 660,0 |  |  | 660,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.7 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов вд. Воскресенье, д. Желудьево, д. Гостец (15,0 км) | Всего | 6500,0 |  |  | 6500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5070,0 |  |  | 5070,0 |
| Местный бюджет | 1430,0 |  |  | 1430,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 | | Всего | 22600,0 | 2500,0 |  | 25100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 17628,0 | 1950,0 |  | 19578,0 |
| Местный бюджет | 4972,0 | 550,0 |  | 5522,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. 2. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов вводов | | | | | | |
| 2.1 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Болдино Петушинского района (3,59 км) | Всего | 8521,96 |  |  | 8521,96 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6647,1288 |  |  | 6647,1288 |
| Местный бюджет | 1874,8312 |  |  | 1874,8312 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в пос. Болдино Петушинского района (4,94 км) | Всего | 17578,72 |  |  | 17578,72 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13711,4016 |  |  | 13711,4016 |
| Местный бюджет | 3867,3184 |  |  | 3867,3184 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.3 | Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Кукушкино Петушинского района (4,6 км) | Всего | 19149,18 |  |  | 19149,18 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 12440,3604 |  |  | 12440,3604 |
| Местный бюджет | 3508,8196 |  |  | 3508,8196 |
| Внебюджетные источники | 3200,0 |  |  | 3200,0 |
| 2.4 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Иваново Петушинского района (2,64 км) | Всего | 11017,88 |  |  | 11017,88 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5317,9464 |  |  | 5317,9464 |
| Местный бюджет | 1499,9336 |  |  | 1499,9336 |
| Внебюджетные источники | 4200,0 |  |  | 4200,0 |
| 2.5 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в п. Сушнево-2 Петушинского района (1,51 км) | Всего |  | 2570,0 |  | 2570,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 2000,0 |  | 2000,0 |
| Местный бюджет |  | 570,0 |  | 570,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.6 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов пос. Сушнево-1 (4,0 км) | Всего |  | 8000,0 |  | 8000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1560,0 |  | 1560,0 |
| Местный бюджет |  | 440,0 |  | 440,0 |
| Внебюджетные источники |  | 6000,0 |  | 6000,0 |
| 2.7 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов в пос. Клязьменский (7,0 км) | Всего |  | 14000,0 |  | 14000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 3120,0 |  | 3120,0 |
| Местный бюджет |  | 880,0 |  | 880,0 |
| Внебюджетные источники |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| 2.8 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газификации улиц Заречная, Северная, Спортивная, Спасская д.Костино Петушинского района (4,6 км) | Всего |  | 9200,0 |  | 9200,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 6240,0 |  | 6240,0 |
| Местный бюджет |  | 1760,0 |  | 1760,0 |
| Внебюджетные источники |  | 1200,0 |  | 1200,0 |
| 2.9 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Красный Луч (2,9 км) | Всего |  |  | 4900,0 | 4900,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 4900,0 | 4900,0 |
| 2.10 | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д. Старое Семенково Петушинского района (2,3 км) | Всего |  | 5700,0 |  | 5700,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1638,0 |  | 1638,0 |
| Местный бюджет |  | 462,0 |  | 462,0 |
| Внебюджетные источники |  | 3600,0 |  | 3600,0 |
| 2.11 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газификации жилых домов вд. Воскресенье, д. Желудьево, д. Гостец (15,0 км) | Всего |  | 20000,0 |  | 20000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 7800,0 |  | 7800,0 |
| Местный бюджет |  | 2200,0 |  | 2200,0 |
| Внебюджетные источники |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| **ИТОГО по разделу 2** | | Всего | 56267,74 | 59470,0 | 4900,0 | 120637,74 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 38116,8372 | 22358,0 |  | 60474,8372 |
| Местный бюджет | 10750,9028 | 6312,0 |  | 17062,9028 |
| Внебюджетные источники | 7400,0 | 30800,0 | 4900,0 | 43100,0 |
| ВСЕГО: | | Всего | 78867,74 | 61970,0 | 4900,0 | 145737,74 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 55744,8372 | 24308,0 |  | 80052,8372 |
| Местный бюджет | 15722,9028 | 6862,0 |  | 22584,9028 |
| Внебюджетные источники | 7400,0 | 30800,0 | 4900,0 | 43100 |