Приложение № 3

к постановлению администрации

Петушинского района

от 15.06.2018 №1163

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | УЖЦТ | тыс. руб. |  |  |  | 53917,00 | 30028,57 | 38 597,39 | 119166,99351 | 25709,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога от мостового перехода через р. Клязьма до СДК д. Крутово в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.06.2014 | 30.12.2014 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств до д. Крутово, а также проезд машин скорой помощи, полиции, пожарной службы. | 53917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ввод строительства |  | км / п.м |  |  |  | 2,8/2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Автомобильная дорога «Петушки-Крутово» - Клязьменский в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.06.2015 | 30.12.2015 |  | 0 | 30028,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ввод строительства |  | км / п.м |  |  |  | - | 1,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Автомобильная дорога Покров – ст. Покров – Марково с мостовым переходом в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. | 01.09.2016 | 01.12.2017 | Обеспечение безопасноти дорожного движения. |  |  | 38 597,39 | 119166,99351 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63/107,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Автомобильная дорога в д. Новый Спас |  | тыс. руб. | 2018 | 2019 | обеспечивает круглогодичное бесперебойное движение транспортных | - | - | - | - | 25709,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод строительства |  | км/п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | УЖЦТ. | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Автомобильная дорога «Петушки-Крутово» - Клязьменский в Петушинском районе Владимирской области |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 30028,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ввод строительства |  | км / п.м |  |  |  | 3,1/ 3 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ввод реконструкции |  | км / п.м |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  | тыс. руб. |  |  |  | 53917,00 | 30028,57 | 38 597,39 | 119166,99351 | 25709,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖЦТ | тыс. руб |  | . |  | 200,0 | 6401,30066 | 18 491,811 | 19831,51891 | 28049,35867 | 17529,534 | 18229,86 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | ремонт дорог |  | км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,07 | 4,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт мостов и путепроводов |  | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт труб |  | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  | % |  |  |  | 97 | 93 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 70 | 65 | 60 | 55 | 53 |
|  | устройство защитного слоя покрытия |  | км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | зимнее и летнее содержание автомобильных дорог |  | км |  |  |  | 3,5 | 493,713 | 493,713 | 493,713 | 499,169 | 499,169 | 499,169 | 499,169 | 499,169 | 499,169 | 499,169 | 499,169 |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | тыс. руб. |  |  |  | 200,0 | 6401,30066 | 18 491,811 | 19831,51891 | 28049,35867 | 17529,534 | 18229,86 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 11 999,816 | 5552,767 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  | тыс.руб |  |  |  | 0 | 0 | 11 999,816 | 5 552,767 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |