РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

г. Петушки

от _31.03.2025______					      	 № _413___

О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района

от 14.03.2016 № 388

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 14.03.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

Приложение

к постановлению администрации

Петушинского района

от 31.03.2025  № 413

- В постановлении:

1.1. В преамбуле слова «решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14» заменить на слова  «решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2019 № 88/17».

1.2. Пункты 2 и 3 исключить.

1.3. Пункт 4 считать соответственно пунктом 2 и изложить в следующей редакции:

«2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU».

2. Приложении к постановлению:

2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «Паспорт

муниципальной программы «Создание в муниципальном

образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях»

| Наименование программы | «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1); Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановление администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об государственной программе Владимирской области «Развитие образования», решение Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2024 № 88/17 «Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года», постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», распоряжение администрации Петушинского района от 10.03.2016 № 11-р «О разработке муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» |
| Ответственный исполнитель программы | муниципальное казенное учреждение «Управление образования, молодежной политики и патриотического воспитания» Петушинского района Владимирской области |
| Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Управление образования, молодежной политики и патриотического воспитания» Петушинского района Владимирской области; муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных и земельных ресурсов» Петушинского района Владимирской области; муниципальное бюджетное учреждение «Центр по развитию и содержанию инфраструктуры» Петушинского района Владимирской области; управление жизнеобеспечения, функционирования инфраструктуры и прогнозирования рисков администрации Петушинского района |
| Цель программы | Обеспечить создание в муниципальном образовании «Петушинский район» новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи программы | Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Число новых мест в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Петушинский район», в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап - 2016 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2028 годах составит 2158,59378247млн. рублей, в том числе: - из средств федерального бюджета – 1060,4361млн.руб.; - за счет средств областного бюджета - 949,63996963млн. рублей; - за счет средств местного бюджета – 148,51771284 млн. рублей. Объем финансирования муниципальной программы (I этап) составит 369,25871233 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 316,7504 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 52,50831233 млн. руб. Объем финансирования Программы (II этап) составит 1789,33507014млн. руб., в том числе: - из средств федерального бюджета – 1060,4361 млн. руб.; - из средств областного бюджета – 632,88956963 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 96,00940051млн. руб. Объём финансирования муниципальной программы по годам: - 2016 год 45,96910755 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 31,5811 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 14,38800755 млн. руб. - 2017 год 89,45829424 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 73,7693 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 15,68899424 млн. руб. 2018 год 227,79331054 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 209,0 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 18,79331054 млн. руб. 2019 год 2,445 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 2,4 млн. руб. - из средств местного бюджета – 0,045 млн. руб. 2020 год 3,593 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб. - из средств местного бюджета – 3,593 млн. руб. 2021 год 1,19348102 млн. руб., - из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб. - из средств местного бюджета – 1,19348102 млн. руб. 2022 год 189,5899 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 180,1104 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 9,4795 млн. руб. 2023 год 1219,38730980 млн. руб., в том числе: - из средств федерального бюджета – 771,4778 млн. руб.; - из средств областного бюджета – 428,72289921 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 19,18661059 млн. руб. 2024 год 300,61567626 млн. руб. в том числе: - из средств федерального бюджета 275,4174 млн. руб. - из средств областного бюджета 22,18969021 млн. руб. - из средств местного бюджета 3,00858605 млн. руб. 2025 год 16,54870306 млн. руб. в том числе: - из средств федерального бюджета 13,540900млн. руб.; - из средств областного бюджета 1,86658021 млн. руб.; - из средств местного бюджета 1,14122285 млн. руб. 2026 год 0,0 млн. руб. 2027 год 0,0 млн. руб. 2028 год 62,0 млн. руб.. в том числе: - из средств местного бюджета 62,00 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | При реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы): - будут приобретены типовые проекты строительства новых школ на 1100 мест для г. Петушки и г. Покров и новой школы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест д. Глубоково; - осуществлена привязка проекта к местности д. Глубоково; - осуществлена реконструкция МБОУ СОШ N 1 г. Петушки; - создано 340 школьных мест за счет реконструкции МБОУ СОШ N 1 г. Петушки. При реализации II этапа Программы (2021 - 2028 годы): будет: - осуществлена привязка проектов к местности г. Покров, г. Петушки; - построена новая школа в г. Покров и в г. Петушки; - построена новая школа-детский сад в д. Глубоково; - создано новых 2200 мест (за счет строительства новой школы в г. Покров и г. Петушки); - создано новых мест: 300 школьных и 95 дошкольных в д. Глубоково (за счет строительства новой школы-детского сада); - 1 - 11(12) классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену; - удержан существующий односменный режим обучения |

2.2. В разделе IV цифры  «2025» заменить на цифры «2028».

2.3. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Контроль за использованием средств на реализацию муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2028 годах составит

2158,59378247 млн. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 1060,4361 млн. руб.;

- за счет средств областного бюджета -  949,63996963 млн. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 148,51771284 млн. рублей.

Объем финансирования муниципальной Программы (I этап) составит 369,25871233 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета -  316,7504 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета –  52,50831233 млн. рублей;

Объем финансирования муниципальной Программы (II этап) составит 1789,33507014 млн. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 1060,4361 млн. руб.;

- из средств областного бюджета – 632,88956963 млн. руб.;

- из средств местного бюджета – 96,00940051 млн. руб.

Реализация муниципальной программы осуществляется с 2016 года.

Получателем денежных средств (II этап) является муниципальное бюджетное учреждение «Центр по развитию и содержанию инфраструктуры» Петушинского района Владимирской области.

Детализация мероприятий программой не предусмотрена.

Средства федерального и регионального бюджета выделяются в рамках федерального проекта «Современная школа»,  входящего в состав национального проекта «Образование».

Объемы финансирования муниципальной Программы («Ресурсное обеспечение муниципальной Программы») приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».

2.4.	В Приложении №2 к муниципальной программе цифры «2024» заменить на «2025» по четвертому мероприятию.

2.5. Приложения № 1, № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к муниципальной Программе

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый год (отчетный) | Текущий год 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Петушинского района (всего) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |
|  | в том числе путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | строительства зданий школ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |
| 1.2.3 | реконструкции зданий школ | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | создано новых мест в общеобразовательных организациях | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | процентов | 100 | 97 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 100 | 96 | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 97,4 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 95,2 | 90,4 | 90,4 | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях (школа-детский сад д. Глубоково) Петушинского района | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2016 – 2028 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | Всего | 0,289184 |  | 0,65062890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9398129 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,289184 |  | 0,65062890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9398129 |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Приобретение типовых проектов строительства новых школ (на 1100 мест), новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) и изготовление проектной и рабочей документации по привязке и корректировке проекта повторного применения для строительства школы-сада дер. Глубоково Петушинского района Владимирской области, общеобразовательной школы на 1100 мест г.Покров | Всего |  | 1,061 | 5,0 | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 |  |  |  |  |  |  |  | 10,89248102 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Местный бюджет |  | 1,061 |  | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 |  |  |  |  |  |  |  | 5,89248102 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведение реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д.12); | Всего | 45,67992355 | 88,39729424 | 222,14268164 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,61989943 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 31,5811 | 73,7693 | 204,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,7504 |
|  | Местный бюджет | 14,09882355 | 14,62799424 | 18,14268164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,86949943 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Строительство новой школы - детского сада в д. Глубоково | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров на 1100 мест | Всего |  |  |  |  |  |  | 189,5899 | 1219,38730980 | 300,61567626 | 16,54870306 |  |  |  | 1726,14158909 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 771,4778 | 275,4174 | 13,540900 |  |  |  | 1060,4361 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 180,1104 | 428,72289921 | 22.18969021 | 1,86658021 |  |  |  | 632,8895696 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9,4795 | 19,18661059 | 3,00858605 | 1,14122285 |  |  |  | 32,81591949 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Всего | 45,96910755 | 89,45829424 | 227,79331054 | 2,445 | 3,593 | 1,19348102 | 189,5899 | 1219,38730980 | 300,61567626 | 16,54870306 |  |  |  | 2158,59378247 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 771,4778 | 275,4174 | 13,540900 |  |  |  | 1060,4361 |
|  | Областной бюджет | 31,5811 | 73,7693 | 209,0 | 2,4 |  |  | 180,1104 | 428,72289921 | 22.18969021 | 1,86658021 |  |  |  | 949,63996963 |
|  | Местный бюджет | 14,38800755 | 15,68899424 | 18,79331054 | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 | 9,4795 | 19,18661059 | 3,00858605 | 1,14122285 |  |  | 62,00 | 148,51771284 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |