РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области

г. Петушки

от 25.11.2016						         № 2187

О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района

от 14.03.2016 № 388

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 года № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в  постановление администрации Петушинского района от 14.03.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы»:

1.1. строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» табличной части Паспорта программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» изложить в редакции согласно приложению №1 к постановлению;

1.2. Строку 1 таблицы «Основные мероприятия муниципальной Программы» приложения № 7 к Программе изложить в редакции:

| № | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа- ции | оконча- ния реализа- ции |  |  |
| 1 | 1.Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | МБОУ СОШ № 1 г. Петушки | Январь 2016 года; ноябрь 2016 года; ноябрь 2017 года | Февраль 2016 года; декабрь 2016 года; декабрь 2017 года; | Наличие сметной документации по выделению этапов реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки и проведение аукционных процедур | Подготовительные мероприятия для достижения показателя № 1.2.3. и № 2. Приложения 1 к Программе |

1.3. Строку 1 таблицы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы» приложения № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению;

1.4. Строку «ВСЕГО»  таблицы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы» приложения № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации                               			           С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

от  25.11.2016 № 2187

| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 1 345,639 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 700,0 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета - 224,1 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета – 421,539 млн. рублей. Объем финансирования Программы (I этап) составит 345,639 млн. рублей, в том числе: - за счет средств местного бюджета – 121,539 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета – 224,1 млн. рублей. Объем финансирования Программы (II этап) составит 1 000,0 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 700,0 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета - 300,0 млн. рублей. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Петушинского района

от  25.11.2016 № 2187

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2016 – 2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016_ год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 1. Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | Всего | 0,289 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,439 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,289 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,439 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Петушинского района

от  25.11.2016 № 2187

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2016 – 2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016_ год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 9 | 10 |
| ВСЕГО |  | 45,389 | 45,350 | 230,0 | - | 25,0 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 1 345,739 |