РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

г. Петушки

от 25.03.2022					      	       № 715

О внесении изменений в постановление

администрации Петушинского района

от 14.03.2016 № 388

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 14.03.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                         А.В. КУРБАТОВ

Приложение

к постановлению администрации

Петушинского района

от 25.03.2022  № 715

- В постановлении:

1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14 «Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район»  Владимирской области на период до 2030 года», постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», распоряжением администрации Петушинского района от 10.03.2016 № 11-р «О разработке муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,».

1.2.Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU».

2. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район»

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях»

| Наименование программы | «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – муниципальная Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1); постановление администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования»; решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14 «Об утверждении (одобрении) стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года»; распоряжением администрации Петушинского района от 10.03.2016 № 11-р «О разработке муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» |
| Ответственный исполнитель программы | муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района» |
| Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области»; комитет по управлению имуществом Петушинского района; управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района; подрядные организации (по согласованию). |
| Цель программы | обеспечить создание в муниципальном образовании «Петушинский район» новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи программы | обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые индикаторы и показатели программы | число новых мест в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Петушинский район», в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2016 - 2020 годы II этап – 2021-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 1799,62809235 млн. рублей, в том числе: - из средств федерального бюджета – 771,4778 млн.руб.; - за счет средств областного бюджета - 602,062319 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета – 426,08797335 млн. рублей. Объем финансирования муниципальной программы (I этап) составит 369,25871233 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 316,7504 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 52,50831233 млн. руб. Объем финансирования Программы (II этап) составит 1430,36938002 млн. руб., в том числе: - из средств федерального бюджета – 771,4778 млн.руб.; - из средств областного бюджета – 285,311919 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 373,57966102 млн. руб. Объём финансирования муниципальной программы по годам: - 2016 год 45,96910755 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 31,5811 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 14,38800755 млн. руб. - 2017 год 89,45829424 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 73,7693 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 15,68899424 млн. руб. 2018 год 227,79331054 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета - 209,0 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 18,79331054 млн. руб. 2019 год 2,445 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 2,4 млн. руб. - из средств местного бюджета – 0,045 млн. руб. 2020 год 3,593 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб. - из средств местного бюджета – 3,593 млн. руб. 2021 год 1,19348102 млн. руб., - из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб. - из средств местного бюджета – 1,19348102 млн. руб. 2022 год 189,5899 млн. руб., в том числе: - из средств областного бюджета – 180,1104 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 9,4795 млн. руб. 2023 год 885,534719 млн. руб., в том числе: - из средств федерального бюджета – 771,4778 млн. руб.; - из средств областного бюджета – 105,201519 млн. руб.; - из средств местного бюджета – 8,8554 млн. руб. 2024 год 0,0 млн. руб., в том числе: 2025 год 354,05128 млн. руб. в том числе: - из средств местного бюджета – 354,05128 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы): - будут приобретены типовые проекты строительства новых школ на 1100 мест для г. Петушки и г. Покров и новой школы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест д. Глубоково; - осуществлена привязка проекта к местности д. Глубоково; - осуществлена реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки; - создано 340 школьных мест за счет реконструкции МБОУ СОШ №1 г.Петушки. При реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы): будет: - осуществлена привязка проектов к местности г. Покров, г.Петушки; - построена новая школа в г.Покров и в г. Петушки; - построена новая школа-детский сад в д. Глубоково; - создано новых 2200 мест (за счет строительства новой школы в г. Покров и г. Петушки); - создано новых мест: 300 школьных и 95 дошкольных в д. Глубоково (за счет строительства новой школы-детского сада). - 1 - 11 классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену; - удержан существующий односменный режим обучения. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014  № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

-   обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 1900 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 5 часов в неделю);

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем, в настоящее время в Петушинском районе, в части школ, образовательный процесс организован в две смены: 6 школ, 2 из которых расположены в г. Покров, 1 – д. Глубоково.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене.

При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 1 (одной)  школе (МБОУ СОШ № 1 г. Петушки) здание находилось в аварийном состоянии (в настоящее время реконструкции завершилась).

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ (в том числе, здания школ г. Петушки, г. Покров, д. Глубоково ) спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам (в СОШ № 2 г. Петушки отсутствует актовый зал; обеденный зал пищеблока СОШ № 2 г. Петушки не отвечает современным требованиям; канализация в СОШ № 2 г. Петушки – выгребная яма; в СОШ № 3 г. Петушки и СОШ № 1 г. Покров актовый зал и столовая-пищеблок совмещены; перекрытия в СОШ №2 и СОШ №17 г. Петушки деревянные; в начальной школе г. Покров отсутствует пищеблок).

В сложившейся ситуации районом, в рамках региональной и муниципальной программ, завершены мероприятия по введению 340 новых мест за счет реконструкции аварийной МБОУ СОШ № 1 г. Петушки.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых школьных мест  составляет 2 540 мест, в том числе: для обеспечения обучения в первую смену – 640 мест (СОШ № 1 г. Покров – 373 чел.; СОШ № 2 г. Покров – 60 чел.; СОШ № 1 г.Петушки – 23 чел.; СОШ № 3 г.Петушки – 22 чел.; СОШ № 17 г.Петушки – 85 чел.; ООШ д. Глубоково – 77 чел., ) и 95 дошкольных мест (в школе-детском саду).

Число обучающихся для перевода из зданий, имеющих высокую степень износа составляет  - 2 602 чел. (НОШ г. Покров – 193 чел.; СОШ № 1 г. Покров – 373 чел.; СОШ № 2 г. Покров – 60 чел.; СОШ № 2 г. Петушки – 335 чел.; СОШ № 3 г. Петушки – 476 чел.; вечерняя школа – 139 чел.; СОШ № 17 г. Петушки – 623 чел.; ООШ д. Глубоково – 256 чел.; ООШ д. Марково – 147 чел.).

По состоянию на октябрь 2017 года используются 6 школьных зданий с уровнем износа 50 - 70 процентов, 1 - свыше 70 процентов, 7 школ – 90 % .

Необходимость строительства новой школы в г. Покров объясняется тем, что:

- 2 школы в районе г. Покров имеют 90% уровень износа: начальная школа г. Покров, основная школа д. Марково;

-  СОШ № 1 и СОШ № 2 г. Покров переполнены (дети обучаются в 2 смены);

- СОШ № 1 г. Покров имеет проектную мощность – 625 чел., по факту обучается 1011 чел.

- 100% детей Марковской ООШ - это жители города Покров (110 чел.) и близлежащих населенных пунктов (37 чел.)

Строительство новой школы в г. Покров (на 1100 мест) обеспечит:

- обучение учащихся СОШ № 1 г. Покров согласно проектной наполняемости (625 чел.), что существенно разгрузит школу и обеспечит комфортное пребывание детей;

- перевод всех учащихся начальной школы г. Покров (193 чел.), имеющей 90% уровень износа, в новую современную школу;

- обучение учащихся всех школ г. Покров в 1 смену;

- возможность обучения всех учащихся Марковской школы (147 чел.) и части детей Глубоковской школы, проживающих в городе Покров, непосредственно «рядом с домом», по месту жительства.

Необходимость строительства новой школы в г. Петушки объясняется тем, что 3 школы (из 4-х) в г. Петушки имеют высокий уровень  износа (СОШ №2 – 100%, СОШ №17 – 70%, СОШ № 3 – 54%).

Строительство новой школы в г. Петушки (на 1100 мест) обеспечит перевод учащихся 3-х школ г. Петушки (СОШ № 2, 3, 17), имеющих высокий  уровень износа, в новую современную школу.

Необходимость строительства новой школы-детского сада в д. Глубоково объясняется тем, что:

- имеющееся здание школы полностью деревянное, отсутствует спортивный зал;

- отсутствие в данном населенном пункте дошкольной образовательной организации;

- проектная мощность школы составляет 126 человек, по состоянию на октябрь 2017 года обучается 256;

- 83 человека Глубоковской основной школы обучается во 2-ю смену.

Строительство новой школы-детского сада в д. Глубоково (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) обеспечит:

- обучение всех учащихся Глубоковской школы в 1 (одну) смену;

- перевод учащихся в новую современную школу;

- обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольной образовательной организации по месту жительства.

Необходимость реализации муниципальной Программы (строительство общеобразовательных школ в г. Покров, г. Петушки и школы-детского сада в д. Глубоково) обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования, для снятия социальной напряженности жителей г. Петушки,  г. Покров и д. Глубоково.

II. Приоритеты, цели и задачи

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» и отдельных направлений развития экономики и социальной сферы района, необходимости исполнения переданных государственных полномочий, исполнения программных указов Президента Российской Федерации, дорожных карт и т.д.

Приоритеты, цели и задачи муниципальной Программы определены перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Целью муниципальной Программы является создание в муниципальном образовании «Петушинский район» новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации муниципальной Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше, а также обеспечению детей дошкольного возраста местами в школе – детском саду по месту жительства.

III.Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы приведены в приложении № 1.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

В целях реализации основной задачи муниципальной Программы в 2016 - 2025 годах планируется строительство 2-х школ (г. Покров, г. Петушки) и школы-детского сада (д. Глубоково) с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, а также реконструкция аварийной средней школы № 1 в г. Петушки.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению муниципальной Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации муниципальной Программы.

Муниципальная Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 – 2020 годы;

II этап – 2021 – 2025 годы;

При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы):

- будут приобретены типовые проекты строительства новых школ на 1100 мест  для г. Петушки и г. Покров и новой школы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест д. Глубоково;

- осуществлена привязка проекта к местности строительства школы-сад д. Глубоково;

- осуществлена реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки;

- создано новых мест: 340 мест в г. Петушки (за счет реконструкции школы).

При реализации II этапа муниципальной Программы (2021 - 2025 годы):

будет:

- осуществлена привязка проектов к местности строительства школы г. Покров и г. Петушки,

- построены новые школы в г. Покров и г. Петушки;

- построена новая школа-детский сад в д. Глубоково;

- создано новых 1100 мест в г. Петушки (за счет строительства новой школы)

- создано новых 1100 мест в г. Покров (за счет строительства новой школы)

- создано новых 395 мест в д.Глубоково (за счет строительства новой школы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест);

- обучающиеся 1-11(12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену.

Реализация муниципальной Программы приведет к тому, что все обучающиеся будут обучаться в одну смену, обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые школы.

Мероприятия муниципальной Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансовое обеспечение муниципальной Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Контроль за использованием средств на реализацию муниципальной Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2016 - 2025 годах составит

1799,62809235 млн. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 771,4778 млн.руб.;

- за счет средств областного бюджета -  602,062319 млн. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 426,08797335 млн. рублей.

Объем финансирования муниципальной Программы (I этап) составит  369,25871233 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета -  316,7504  млн. рублей;

за счет средств местного бюджета –  52,50831233 млн. рублей;

Объем финансирования муниципальной Программы (II этап) составит 1430,36938002 млн. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 771,4778 млн. руб.;

- из средств областного бюджета – 285,311919 млн. руб.;

- из средств местного бюджета – 373,57966102 млн. руб.

Реализация муниципальной программы  осуществляется с 2016 года.

Объемы финансирования муниципальной Программы («Ресурсное обеспечение муниципальной Программы») приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- VI. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении N 1 к Программе.

- VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе - со стороны муниципалитета, области;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон об областном бюджете, а также в бюджет района, влияющих на мероприятия Программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению цели Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение цели Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый год (отчетный) | Текущий год 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число новых мест в общеобразовательных организациях Петушинского района (всего) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | в том числе путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | строительства зданий школ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |
| 1.2.3 | реконструкции зданий школ | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | процентов | 100 | 97 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 100 | 96 | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| 2.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 97,4 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 100 | 100 |
| 2.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 95,2 | 90,4 | 90,4 | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Число новых дошкольных мест в образовательных организациях (школа-детский сад д. Глубоково) Петушинского района | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |

Приложение № 2

к муниципальной Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1. | Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | МБОУ СОШ № 1 г. Петушки | 2016 года | 2018 года | Наличие сметной документации по выделению этапов реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки и проведение аукционных процедур | Подготовительные мероприятия для достижения показателя № 1.2.3 и № 2 приложения 1 к программе |
| 2. | Приобретение типовых проектов строительства новых школ (на 1100 мест), новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) и привязка земельных участков к местности | Администрация Петушинского района; подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | 2017 года | 2019 года | Наличие типового проекта строительства новых школ (на 1100 мест) и школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест); осуществлена привязка земельного участка к местности в г. Покров | Подготовительное мероприятие для достижения показателя № 1 и № 4 |
| 3. | Проведение реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д. 12) | МБОУ СОШ № 1 г. Петушки; подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | 2016 года | 2019 года | Осуществлена реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет реконструкции зданий школ - 340; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 91,2% (по МБОУ СОШ № 1 г. Петушки - 100%) |
| 4. | Строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области»; Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | 2022 года | 2023 года | Построена новая общеобразовательная школа в г. Покров | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий школ – 1100 |
| 5. | Строительство новой школы-детского сада в д. Глубоково | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области»; Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | 2024 года | 2025 года | Построена новая школа-детский сад в д. Глубоково | Число новых мест за счет строительства зданий школ – детского сада: 300 школьных и 95 дошкольных |
| 6. | Строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области»; Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | 2025 года | 2025 года | Построена новая общеобразовательная школа в г. Петушки | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий школ – 1100 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2016 – 2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | Всего | 0,289184 |  | 0,65062890 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9398129 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,289184 |  | 0,65062890 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9398129 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Приобретение типовых проектов строительства новых школ (на 1100 мест), новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) и изготовление проектной и рабочей документации по привязке и корректировке проекта повторного применения для строительства школы-сада дер. Глубоково Петушинского района Владимирской области, общеобразовательной школы на 1100 мест г.Покров | Всего |  | 1,061 | 5,0 | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 |  |  |  |  | 10,89248102 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Местный бюджет |  | 1,061 |  | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 |  |  |  |  | 5,89248102 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведение реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д.12); | Всего | 45,67992355 | 88,39729424 | 222,14268164 | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 358,61989943 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 31,5811 | 73,7693 | 204,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 311,7504 |
|  | Местный бюджет | 14,09882355 | 14,62799424 | 18,14268164 |  |  |  |  |  |  |  | 46,86949943 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров; | Всего |  |  |  |  |  |  | 189,5899 | 885,534719 |  |  | 1075,124619 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 771,4778 |  |  | 771,4778 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 180,1104 | 105,201519 |  |  | 285,311919 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9,4795 | 8,8554 |  |  | 18,3349 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Строительство новой школы - детского сада в д. Глубоково | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,05128 | 282,05128 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,05128 | 282,05128 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Всего | 45,96910755 | 89,45829424 | 227,79331054 | 2,445 | 3,593 | 1,19348102 | 189,5899 | 885,534719 |  | 354,05128 | 1799,62809235 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 771,4778 |  |  | 771,4778 |
|  | Областной бюджет | 31,5811 | 73,7693 | 209,0 | 2,4 |  |  | 180,1104 | 105,201519 |  |  | 602,062319 |
|  | Местный бюджет | 14,38800755 | 15,68899424 | 18,79331054 | 0,045 | 3,593 | 1,19348102 | 9,4795 | 8,8554 |  | 354,05128 | 426,08797335 |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |