**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА**

**Владимирской области**

**г. Петушки**

от 09.10.2017№ 1914

*О внесении изменений в приложение*

*к постановлению администрации Петушинского района*

*от 14.03.2016 № 388*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 года № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Петушинского района от 14.03.2016 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение

к постановлению

администрации Петушинского района

от 09.10.2017№ 1914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

(ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

НА 2016 - 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район»

(исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях»

на 2016 - 2025годы

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1);  постановление администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 90 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» |
| Основной исполнитель - Программы | АдминистрацияПетушинскогорайона |
| Соисполнители Программы | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района»;  Комитет по управлению имуществом администрации Петушинского района;  Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района. |
| ОсновнойразработчикПрограммы | АдминистрацияПетушинскогорайона; |
| ЦельПрограммы | Обеспечить создание в муниципальном образовании «Петушинский район» новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| ЗадачиПрограммы | Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций;  Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше;  Обеспечение детей дошкольного возраста местами в школе – детском саду по месту жительства (д. Глубоково). |
| Целевыепоказатели (индикаторы) Программы | Число новых мест в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Петушинский район», в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;  Число мест дошкольного возраста в школе – детском саду (д. Глубоково). |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап – 2016 - 2020 годы  II этап – 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2025 годах составит 2 661,779 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 1 845,68 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 816,099 млн. руб.;  Объем финансирования муниципальной программы (I этап) составит 1 651,779 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета – 1 145,68 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 506,099 млн. руб.;  Объем финансирования Программы (II этап) составит 1 010,0 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета – 700,0 млн. руб.;  из средств местного бюджета - 310,0 млн. руб.;  Объём финансирования муниципальной программы по годам:  2016 год 45,968 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 31,6 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 14,368 млн. руб.;  2017 год 59,511 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 33,8 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 25,711 млн. руб.;  2018 год 131,6 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 92,1 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 39,5 млн. руб.;  2019 год 598,3 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 416,7 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 181,6 млн. руб.;  2020 год 816,4 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 571,48 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 244,92 млн. руб.;  2021 год 0,0 млн. руб.,  2022 год 510,0 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 350,0 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 160,0 млн. руб.;  2023 год 500,0 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета - 350,0 млн. руб.;  из средств местного бюджета – 150,0 млн. руб.;  2024 год 0,0 млн. руб.,  2025 год 0,0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы):  - будут приобретены типовые проекты строительства новых школ на 1100 мест для г. Петушки и г. Покров и новойшколы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест д. Глубоково;  - осуществлена привязка проектов к местности г. Покров, д. Глубоково;  - осуществлена реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки;  - построена новая школа в г. Покров;  - построена новая школа-детский сад в д. Глубоково;  - создано новых мест: 340 мест в г. Петушки (за счет реконструкции школы) и 1100 мест (за счет строительства новой школы в г. Покров);  - создано новых мест: 300 школьных и 95 дошкольных в д. Глубоково (за счет строительства новой школы-детского сада).  При реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):  будет:  - осуществлена привязка проекта к местности г. Петушки;  - построена новая школа в г. Петушки;  - создано 1100 новых мест в г. Петушки (за счет строительства новой школы)  - все обучающиеся 1-11(12) классов в общеобразовательных организациях районаперейдут на обучение в одну смену; |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа «Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 90 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в общеобразовательныхорганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- обеспечить обучающимся за 11 (12) лет обучения до 1900 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 5 часов в неделю);

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем, в настоящее время в Петушинском районе, в части школ, образовательный процесс организован в две смены: 6 школ, 2 из которых расположены в г. Покров, 1 – д. Глубоково.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене.

При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 1 (одной) школе (МБОУ СОШ № 1 г. Петушки) здание находятся в аварийном состоянии (в настоящее время находится в процессе реконструкции), в ней во вторую смену обучаются 23 ученика.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ (в том числе, здания школ г. Петушки, г. Покров, д. Глубоково) спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам (в СОШ № 2 г. Петушки отсутствует актовый зал; обеденный зал пищеблока СОШ № 2 г. Петушки не отвечает современным требованиям; канализация в СОШ № 2 г. Петушки – выгребная яма; в СОШ № 3 г. Петушки и СОШ № 1 г. Покров актовый зал и столовая-пищеблок совмещены; перекрытия в СОШ №2 и СОШ №17 г. Петушки деревянные; в начальной школе г. Покров отсутствует пищеблок).

В сложившейся ситуации районом, в рамках региональной и муниципальной программ, уже осуществляются мероприятия по введению 340 новых мест за счет реконструкции аварийной МБОУ СОШ № 1 г. Петушки.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых школьных мест составляет 2 540 мест, в том числе: для обеспечения обучения в первую смену – 640 мест (СОШ № 1 г. Покров – 373 чел.; СОШ № 2 г. Покров – 60 чел.; СОШ № 1 г.Петушки – 23 чел.; СОШ № 3г.Петушки – 22 чел.; СОШ № 17г.Петушки – 85 чел.; ООШ д. Глубоково – 77 чел., ) и 95 дошкольных мест (в школе-детском саду).

Число обучающихся для перевода из зданий, имеющих высокую степень износа составляет - 2 602 чел. (НОШ г. Покров – 193 чел.; СОШ № 1 г. Покров – 373 чел.; СОШ № 2 г. Покров – 60 чел.; СОШ № 2 г. Петушки – 335 чел.; СОШ № 3 г. Петушки – 476 чел.; вечерняя школа – 139 чел.; СОШ № 17 г. Петушки – 623 чел.; ООШ д. Глубоково – 256 чел.; ООШ д. Марково – 147 чел.).

По состоянию на октябрь 2017 года используются 6 школьных зданий с уровнем износа 50 - 70 процентов, 1 - свыше 70 процентов, 7 школ – 100 % .

Необходимость строительства новой школы в г. Покров объясняется тем, что:

- 2 школы в районе г. Покров имеют 100% уровень износа: начальная школа г. Покров, основная школа д. Марково;

- СОШ № 1 и СОШ № 2 г. Покров переполнены (дети обучаются в 2 смены);

- СОШ № 1 г. Покров имеет проектную мощность – 625 чел., по факту обучается 1011 чел.

- 100% детей Марковской ООШ - это жители города Покров (110 чел.) и близлежащих населенных пунктов (37 чел.)

Строительство новой школы в г. Покров (на 1100 мест) обеспечит:

- обучение учащихся СОШ № 1 г. Покров согласно проектной наполняемости

(625 чел.), что существенно разгрузит школу и обеспечит комфортное пребывание детей;

- перевод всех учащихся начальной школы г. Покров (193 чел.), имеющей 100% уровень износа, в новую современную школу;

- обучение учащихся всех школ г. Покров в 1 смену;

- возможность обучения всех учащихся Марковской школы (147 чел.) и части детей Глубоковской школы, проживающих в городе Покров, непосредственно «рядом с домом», по месту жительства.

Необходимость строительства новой школы в г. Петушки объясняется тем, что 3 школы (из 4-х) в г. Петушки имеют высокий уровень износа (СОШ №2 – 100%, СОШ №17 – 70%, СОШ № 3 – 54%),

Строительство новой школы в г. Петушки (на 1100 мест) обеспечит перевод учащихся 3-х школ г. Петушки (СОШ № 2, 3, 17),имеющих высокий уровень износа, в новую современную школу.

Необходимость строительства новой школы-детского сада в д. Глубоково объясняется тем, что:

- имеющееся здание школы полностью деревянное, отсутствует спортивный зал;

- отсутствие в данном населенном пункте дошкольной образовательной организации;

- проектная мощность школы составляет 126 чел, по состоянию на октябрь 2017 года обучается 256;

- 83 чел. Глубоковской основной школы обучается во 2-ю смену.

Строительство новой школы-детского сада в д. Глубоково (на 300 школьных и 95дошкольных мест) обеспечит:

- обучение всех учащихся Глубоковской школы в 1 (одну) смену;

- перевод учащихся в новую современную школу;

- обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольной образовательной организации по месту жительства.

Необходимость реализации Программы (строительство общеобразовательных школ в г. Покров, г. Петушки и школы-детского сада в д. Глубоково) обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования, для снятия социальной напряженности жителей г. Петушки, г. Покров и д. Глубоково.

II. Приоритеты, цели и задачи

Приоритеты, цели и задачи определеныперечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2016 № 90 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы».

Целью муниципальной Программы является создание в муниципальном образовании «Петушинский район» новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации муниципальной Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше, а также обеспечению детей дошкольного возраста местами в школе – детском саду по месту жительства.

III. Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы приведены в приложении N 1.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется строительство 2-х школ (г. Покров, г. Петушки) и школы-детского сада (д. Глубоково) с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, а также реконструкция аварийной средней школы № 1 в г. Петушки.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 – 2020 годы;

II этап – 2021 – 2025 годы;

При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы):

- будут приобретены типовые проекты строительства новых школ на 1100 мест для г. Петушки и г. Покров и новой школы-детского сада на 300 школьных и 95 дошкольных мест д. Глубоково;

- осуществлена привязка проектов к местности строительства школы г. Покров, д. Глубоково;

- осуществлена реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки;

- построена новая школа в г. Покров;

- построена новая школа-детский сад в д. Глубоково;

- создано новых мест: 340 мест в г. Петушки (за счет реконструкции школы) и 1100 мест (за счет строительства новой школы в г. Покров);

- создано новых мест: 300 школьных и 95 дошкольных в д. Глубоково (за счет строительства новой школы-детского сада).

При реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):

будет:

- осуществлена привязка проекта к местности строительства школы в г. Петушки;

- построена новая школа в г. Петушки;

- создано новых 1100 мест в г. Петушки (за счет строительства новой школы)

- обучающиеся 1-11(12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиесябудут обучаться в одну смену; обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые школы.

Мероприятия Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансовое обеспечение муниципальной Программы предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов. Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит

2 661,779 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 1 845,68 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 816,099 млн. рублей;

Объем финансирования Программы (I этап) составит 1 651,779 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 1 145,68 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 506,099 млн. рублей;

Объем финансирования Программы (II этап) составит 1 010,0 млн. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 700,0 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета (5%) - 310,0 млн. рублей;

Реализация Программы осуществляется с 2016 года.

Объемы финансирования Программы («Ресурсное обеспечение муниципальной Программы») приведены в приложении N 3 к Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Про­граммы, в том числе - со стороны муниципалитета, области;

-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон об областном бюджете, а также в бюджет района, влияющих на меро­приятия Программы;

-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро­сов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отста­вание от сроков реализации мероприятий;

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансировани­ем ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению цели Программы. Минимизация этих рисков возможна через за­ключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение цели Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффек­тивному управлению процессом реализации Программы, несогласованности дей­ствий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реали­зации программных мероприятий на территориальном уровне. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Про­граммы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является про­ведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образова­ния, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реа­лизации Программы.

VIII. Механизм реализации муниципальной Программы

Ответственным исполнителем - координатором Программы является администрация Петушинского района.

Заместитель Главы администрации Петушинского района по социальной политике является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Петушинского района в ходе выполнения Программы:

-осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

-разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

-организует экспертные проверки хода реализации Программы;

-вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

-разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

-обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

-организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения |
| Базовый год  (отчетный) | Текущий год  2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | | 2025  год |
| 1. | Число новых мест в общеобразовательных  организацияхПетушинского района (всего) | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 | 1400 |  | |  | | 1100 |  | |  |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 | 1400 |  | |  | | 1100 |  | |  |
|  | в том числе путем: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2.2 | строительства зданий школ | единиц |  |  |  |  |  | 1400 |  | |  | | 1100 |  | |  |
| 1.2.3 | реконструкции зданий школ | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | процентов | 100 | 97 | 91 | 91 | 93 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процентов | 100 | 96 | 87 | 87 | 91 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 2.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процентов | 100 | 97,4 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 2.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 3. | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих  современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 95,2 | 90,4 | 90,4 | 95,2 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 4 | Число новыхдошкольных мест вобразовательных  организациях (школа-детский сад д. Глубоково)Петушинского района | единиц |  |  |  |  |  | 95 |  |  | |  | | |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной Программе

Основные мероприятия муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель | срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями  программы |
| начала  реализа-  ции | оконча-  ния  реализа-  ции |
| 1 | Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | МБОУ СОШ № 1 г. Петушки | Январь 2016 года | декабрь  2017 года | Наличие сметной документации по выделению этапов реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки и проведение аукционных процедур на предмет реконструкции школы  (этапов). | Подготовительное мероприятие для достижения показателя № 1.2.3. |
| 2 | Приобретение типовых проектов строительства новых школ (на 1100 мест), новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) и привязка земельных участков к местности | Администрация Петушинского района;  Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | Октябрь 2017 года | Январь 2019 года | Наличие типового проекта строительства новых школ (на 1100 мест) и школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест);  Осуществлена привязка  земельного участка к местности в г. Покров | Подготовительное мероприятие для достижения показателя № 1 и № 4 |
| 3 | Проведение реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д.12) | Администрация Петушинского района;  Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | Апрель  2016 года | Декабрь  2019 года | Осуществлена  реконструкция МБОУ СОШ № 1 г. Петушки | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет реконструкции зданий школ – 340;  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 91,2% (по МБОУ СОШ № 1 г. Петушки – 100%) |
| 4 | Строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров | Администрация Петушинского района;  Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | Январь 2019 года | Декабрь  2020 года | Построена новая общеобразовательная школа в г. Покров | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий школ – 1100 |
| 5 | Строительство новой школы-детского сада в д. Глубоково | Администрация Петушинского района;  Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | Январь 2020 года | Декабрь  2020 года | Построена новая школа-детский сад в д. Глубоково | Число новых мест за счет строительства зданий школ – детского сада: 300 школьных и 95 дошкольных |
| 6 | Строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки | Администрация Петушинского района;  Подрядная организация (определенная по итогам аукциона) | Апрель  2022 года | Декабрь  2023 года | Построена новая общеобразовательная школа в г. Петушки | Число новых мест в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий школ – 1100 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. | | | | | | | | | | Итого  2016 – 2025  годы |
| 2016\_  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 1. Выделение этапов по реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (изготовление сметной документации) | Всего | 0,868 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,018 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,868 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,018 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение типовых проектов строительства новых школ (на 1100 мест) новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 дошкольных мест) и привязка земельных участков к местности; | Всего |  | 11,061 |  | 3,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 24,061 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 11,061 |  | 3,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 24,061 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведение реконструкции МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, д.12); | Всего | 45,1 | 48,3 | 131,6 | 95,3 |  |  |  |  |  |  | 320,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 31,6 | 33,8 | 92,1 | 66,7 |  |  |  |  |  |  | 224,2 |
| Местный бюджет | 13,5 | 14,5 | 39,5 | 28,6 |  |  |  |  |  |  | 96,1 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  Строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров; | Всего |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |
| Местный бюджет |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Строительство новой школы -детского сада в д. Глубоково | Всего |  |  |  |  | 316,4 |  |  |  |  |  | 316,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 221,48 |  |  |  |  |  | 221,48 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 94,92 |  |  |  |  |  | 94,92 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки | Всего |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 1000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 700,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 300,0 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Всего | 45,968 | 59,511 | 131,6 | 598,3 | 816,4 | - | 510,0 | 500,0 | - | - | 2 661,779 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 31,600 | 33,800 | 92,1 | 416,7 | 571,48 | - | 350,0 | 350,0 | - | - | 1 845,680 |
| Местный бюджет | 14,368 | 25,711 | 39,5 | 181,6 | 244,92 | - | 160,0 | 150,0 | - | - | 816,099 |
| Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |