ОТЧЕТ

по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

по состоянию на 01.07.2021

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные, областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату) | Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных) дат. Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Демография» | «Спорт – норма жизни» (строительство Центра спортивной борьбы в г.Петушки) | 2021 год: 53 807 687,09 (областной бюджет – 41 655 300,00; местный бюджет – 12 152 387,09) | Заключен муниципальный контракт № 0128200000120000305_219170 от 16.03.2020 (срок контракта – до 01.02.2021) | 2021 год: 18 432 774,64 (областной бюджет – 14 269 759,13; местный бюджет – 4 163 015,21) | На сегодняшний день выполнены следующие виды работ: возведение подземной части здания, устройство монолитного каркаса, перекрытий и лестничных проёмов, установлены металлические конструкции кровли, стеновые и кровельные сэндвич-панели, выполнены работы по наружным сетям водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, завершены работы по монтажу остекления, отделочные работы – устройство внутренних перегородок, штукатурка стен и потолков, покраска, укладка плитки на стены и пол, смонтировано уличное освещение, установлены противопожарные окна и двери, смонтировано лифтовое оборудование, выполнено асфальтирование, заново собрана блочно-модульная котельная, выполнено устройство освещения в спортивном зале, монтаж вентилируемых фасадов. На стадии завершения следующие виды работ: устройство вентиляции, устройство примыкания кровли, монтаж пожарных лестниц, благоустройство территории. | Строительство ведется с отставанием от графика производства работ по причине ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина в Петушинском районе, а также необходимости внесения изменений в ПСД в части, касающейся устройства кровли, а также низкими темпами производства работ по вине подрядчика. Срок исполнения контракта 01.02.2021. Отставание – 4 месяца | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 49,5 %; -уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 64 %; |
| 2 | «Демография» | «Спорт – норма жизни» (Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (МБУ «РК СШ») | 2 817 500,00 (областной бюджет – 2 197 600,00; местный бюджет – 619 900,00) | Заключены контракты: -№ 1-10/02 от 10.02.2021 на сумму 82710,00 руб. -№ 4 от 17.02.2021 на сумму 595700,00 руб. -№ 5 от 17.02.2021 на сумму 569040,00 руб. -№ 6 от 17.02.2021 на сумму 598000,00 руб. -№ 7 от 17.02.2021 на сумму 324700,00 руб. -№ 10 от 03.03.2021 на сумму 586450,00 руб. -№ 11 от 05.03.2021 на сумму 60900,00 руб. | 2 817 500,00 (областной бюджет – 2 197 600,00; местный бюджет – 619 900,00) | Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка поставлены в полном объеме. Все мероприятия дорожной карты выполнены в срок | Отставания нет | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (план – 49,5 %, -доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 94 %, -доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (план – 74% |
| 3 | «Демография» | «Спорт – норма жизни» (Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом) | 7 168 800,00 (областной бюджет) | Заключение контрактов не требуется | 3 043 563,00 (областной бюджет) | Данная субсидия направлена на содержание районных учреждений физкультурно-спортивной направленности и расходуется на оплату имущественного и земельного налогов, услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества и охрану. Кассовое освоение производится по мере выставления счетов на оплату ресурсоснабжающими организациями | Отставания нет | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом– 49,5 %; -уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 64 %; |